PROJETO EXTINCTION

Planejamento de Entregas dos MVPs

Distribuição incremental das Histórias de Usuário, critérios de aceitação e evidências de conclusão

Grupo 11  |  Versão 3.0 |  28/09/2026

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Equipe | Daniel Souza de Lima; Flávio Daniel Rocha Santos; Guilherme Alves Rocha; Cayky Emílio Vieira Neves |
| Base documental | Documento de Visão v2.0; Documento de Requisitos de Software (DRS) v2.0; Documento de Arquitetura de Software (DAS) v2.0 |
| Datas de entrega | MVP 1: 10/10/2026 ¦ MVP 2: 24/10/2026 ¦ MVP 3: 07/11/2026 |

# Histórico de Revisão

| Data | Versão | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 2.2 | Grupo 11 | Planejamento anterior dos 3 MVPs. |
| 28/09/2026 | 3.0 | Grupo 11 | Reescrita completa em resposta ao parecer do orientador: alinhamento integral aos identificadores e ao escopo de Visão/DRS/DAS v2.0; funcionamento offline (RF004/RNF-005/RN-014) incluído como entrega obrigatória do MVP 2; cronograma com entregas em 10/10, 24/10 e 07/11/2026; resultados demonstráveis, requisitos verificados, critérios de aceitação e evidências definidos para cada entrega. |

# 1. Introdução

## 1.1 Finalidade

Este documento estabelece o planejamento incremental de entregas do Extinction em três MVPs. Para cada entrega, define as Histórias de Usuário (HU) e cenários contemplados, a divisão em iterações, os resultados funcionais demonstráveis, os requisitos a serem verificados, os critérios de aceitação e as evidências necessárias para considerar a entrega concluída.

Todos os identificadores (HU01–HU10, RF001–RF024, RNF-001–RNF-010, RN-001–RN-016) seguem exatamente a numeração e o significado do DRS v2.0 e da Visão v2.0. Em caso de divergência, prevalecem esses documentos; as divergências ainda existentes entre eles estão registradas na Seção 9.

## 1.2 Documentos de Referência

| Documento | Versão | Uso neste planejamento |
| --- | --- | --- |
| Documento de Visão | 2.0 | Escopo do MVP (Seção 3.3), RF001–RF024 e RNF001–RNF009 em alto nível. |
| Documento de Requisitos de Software (DRS) | 2.0 | HU01–HU10 e seus cenários (Dado/Quando/Então), regras de negócio RN-001–RN-016, RNF-001–RNF-010 com método de verificação e critério de aceitação, matriz de rastreabilidade. |
| Documento de Arquitetura de Software (DAS) | 2.0 | Decisões técnicas (Seção 3), componente de sincronização offline (Seção 5.4), comunicação em tempo real (Seção 5.5), metas de performance (Seção 8). |

## 1.3 Correção segundo às instruções do Orientador

| Apontamento do orientador | Tratamento neste planejamento |
| --- | --- |
| O funcionamento offline (RF004/RNF-005) está declarado como "não implementado nesta versão", o que é inconsistente para o produto final. | O funcionamento offline passa a ser entrega obrigatória do MVP 2 (24/10/2026), na Iteração 2.1, cobrindo RF004, RNF-005, RN-014 e os Cenários 4.7 a 4.11 da HU04 (Seção 5.2). O MVP 3 repete a verificação offline em regressão antes da versão final (Seção 5.3). Os marcadores "[STATUS: Planejado — não implementado nesta versão]" da Visão, do DRS e do DAS devem ser substituídos pela entrega prevista (Seção 9, item 1). |
| Falta apresentar um planejamento das entregas do MVP, distribuindo as HUs entre iterações ou versões incrementais, com resultados demonstráveis, requisitos a verificar, critérios de aceitação e evidências. | Seção 4: cronograma e visão geral dos incrementos. Seção 5: detalhamento de cada MVP (iterações, HUs e cenários, requisitos, roteiro de demonstração, critérios de aceitação e evidências). Seção 6: matrizes de rastreabilidade HU/RF/RNF → MVP → evidência. Seção 7: Definition of Done comum a todas as entregas. Anexo A: modelo de registro de evidências. |

## 1.4 Principais Correções em Relação à Versão 2.2

- Rastreabilidade realinhada ao DRS v2.0. A versão anterior usava numeração própria de HU, RF, RN e RNF, incompatível com o DRS. Exemplos: o RF004 era tratado como "inferência" quando é "Registro Offline", e a RN-003 como "mascaramento geográfico" quando trata de formatos de mídia.

- Stack técnica corrigida conforme o DAS v2.0: MySQL no servidor (e não PostgreSQL/PostGIS), aplicativo React Native/Expo, WebSocket puro em /ws/chat (e não STOMP/SockJS) e implantação via Docker Compose.

- Removidos itens sem requisito correspondente: AWS (S3, CloudFront, ECS, Aurora), Redis, PostGIS, denúncias, curadoria por votação, dashboard estatístico e mascaramento de coordenadas. Qualquer um deles só pode voltar ao planejamento depois de formalizado na Visão e no DRS.

- Incluídas HUs ausentes na versão anterior: HU03 (Recuperação de Senha), HU07 (Enciclopédia), HU09 (Mensagens) e HU10 (Seguir Usuários).

- Funcionamento offline deixa de ser "fora do escopo" e passa a ser entrega do MVP 2.

# 2. Premissas Técnicas (conforme DAS v2.0)

| Camada | Decisão | Referência |
| --- | --- | --- |
| Aplicativo | React Native + Expo, base de código única para Android 10+ e iOS 15+. | Visão RNF009; DRS RNF-009 |
| Backend | Java 17, Spring Boot 3.4.1 (Web, Data JPA/Hibernate, Security, Validation), API REST. | DAS §3 |
| Banco de dados | MySQL 8 no servidor. No dispositivo, armazenamento local (SQLite/AsyncStorage) apenas para a fila offline. | DAS §3, §5.4 |
| Autenticação | JWT stateless assinado com HMAC-SHA256. Senhas protegidas por hash adaptativo BCrypt. | RNF-001; RN-012 |
| Identificação de espécies | BioCLIP 2 em microserviço Python/FastAPI (porta 8000), chamado pelo BioClipModel via HTTP e executado no pool assíncrono inferenceExecutor. Retorna até 5 candidatas com confiança ≥ limiar configurável (padrão 20%). | RN-004; RN-009; RF018 |
| Tempo real | WebSocket puro do Spring em /ws/chat, com JWT enviado na query string e validado pelo ChatHandshakeInterceptor. | DAS §5.5; RN-016 |
| Mapa | OpenStreetMap + Leaflet (WebView), com agrupamento de marcadores. | HU05 |
| Implantação | Docker Compose com os serviços mysql, bioclip e backend. | DAS §5.1, §7 |
| Evolução pós-MVP (fora deste cronograma) | Load Balancer, fila RabbitMQ para inferência e MySQL Group Replication. | DAS §7, §9 |

# 3. Linha de Base (situação em 28/09/2026)

Levantamento do que já existe no código-fonte (backend Spring Boot e aplicativo Expo). Serve de ponto de partida para dimensionar cada iteração. Uma HU só é considerada concluída quando todos os seus cenários forem aceitos conforme a Seção 7.

| HU | Já implementado | Lacunas a concluir |
| --- | --- | --- |
| HU01 Cadastro | Cadastro com nome, e-mail e senha (mínimo de 8 caracteres), hash BCrypt, emissão de JWT. | Data de nascimento e idade mínima de 13 anos (RN-001); nome com ≥ 3 caracteres (RN-001A); senha com letras e números (RN-001C); confirmação de senha (RN-001D); login com Google/Apple (1.17, 1.18). |
| HU02 Login | Login com e-mail/senha e JWT; logout. | Manter conectado por 30 dias (RN-002A); contador de tentativas e bloqueio na 6ª falha (2.12, 2.13); usuário não encontrado (2.14); Google/Apple (2.6, 2.7, 2.15, 2.16). |
| HU03 Recuperação de senha | Tela no aplicativo, ainda com dados simulados (mock). | Endpoint no backend, token de redefinição com validade e envio de e-mail. |
| HU04 Postagem com foto | 1 a 6 fotos por postagem; inferência BioCLIP (até 5 candidatas ≥ 20%); pré-seleção da candidata de maior confiança com confirmação do usuário; exclusão de postagem. | Validação de formato JPG/JPEG/PNG (RN-003) e de coordenadas (4.4); metadados obrigatórios (RN-010); modo offline (4.7–4.11); edição de postagem (RF012); alinhamento da sugestão textual de espécie (Seção 9, item 3). |
| HU05 Mapa | Mapa Leaflet/OSM com marcadores, filtro por status de conservação e busca por nome. | Agrupamento de marcadores (5.4); filtros por categoria biológica e por UF/município (5.7, 5.8); card → ficha da enciclopédia (5.10); validação geográfica (RN-006, RNF-007). |
| HU06 Feed | Feed cronológico, curtidas, comentários (criar/editar/excluir). | Filtro por classe (6.2); atualização em tempo real (6.4, 6.6); notificação push (6.5). |
| HU07 Enciclopédia | Tela com lista de espécies, busca e filtro por região. | Ficha técnica com link IUCN (7.1, 7.2); alerta de dados divergentes (7.3); rolagem infinita (7.5); mini-mapa (7.8, 7.9); placeholder de imagem (7.10). |
| HU08 Perfil | Edição de nome, bio e foto; visualização do perfil. | Limites de 255 caracteres e 5 MB (8.3, 8.5, 8.6); alteração de senha (8.7–8.9); exclusão com double opt-in e anonimização (8.10, 8.11, RN-015); tratamento de erros (8.12–8.16). |
| HU09 Mensagens | Conversas diretas e em grupo, histórico, WebSocket autenticado. | Verificação formal dos cenários 9.1–9.5. |
| HU10 Seguir | Seguir e deixar de seguir, com unicidade por par. | Verificação formal dos cenários 10.1–10.3. |

# 4. Cronograma e Visão Geral dos Incrementos

Cada MVP tem duas iterações de uma semana. A data de entrega de cada MVP é também a data da revisão com o orientador, quando são apresentados a demonstração e o pacote de evidências.

| Marco | Período / Data | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Iteração 1.1 | 28/09 a 03/10/2026 | Cadastro, login e recuperação de senha (HU01, HU02, HU03). |
| Iteração 1.2 | 04/10 a 10/10/2026 | Postagem de avistamento com identificação por IA (HU04 online). |
| Entrega MVP 1 | 10/10/2026 | Conta segura e registro de avistamento identificado por IA. |
| Iteração 2.1 | 11/10 a 17/10/2026 | Funcionamento offline (HU04, Cenários 4.7–4.11). |
| Iteração 2.2 | 18/10 a 24/10/2026 | Mapa interativo (HU05) e gestão de perfil/LGPD (HU08). |
| Entrega MVP 2 | 24/10/2026 | Uso em campo sem conexão, mapa e gestão de conta. |
| Iteração 3.1 | 25/10 a 31/10/2026 | Feed completo (HU06), Enciclopédia (HU07), Mensagens (HU09), Seguir (HU10) e gamificação. |
| Iteração 3.2 | 01/11 a 07/11/2026 | Login social (HU01/HU02), verificação dos RNFs, regressão completa e versão final. |
| Entrega MVP 3 | 07/11/2026 | Produto final com todas as HUs e RF001–RF024 verificados. |

| Dimensão | MVP 1 — 10/10 | MVP 2 — 24/10 | MVP 3 — 07/11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Conta segura e avistamento identificado por IA | Uso em campo sem conexão, mapa e gestão de conta (LGPD) | Comunidade, conhecimento, login social e produto final |
| HUs | HU01, HU02 (e-mail/senha), HU03, HU04 (online) | HU04 (offline), HU05, HU08 | HU01/HU02 (Google/Apple), HU06, HU07, HU09, HU10 |
| RFs | RF001, RF002, RF003, RF009, RF011, RF013*, RF016, RF018, RF019, RF021 | RF004, RF008, RF010, RF012, RF017, RF022 | RF005, RF006, RF007, RF013, RF014, RF015, RF020, RF023, RF024 |
| RNs | RN-001, RN-001A–D, RN-002, RN-002A, RN-003, RN-004, RN-005, RN-007, RN-009, RN-010, RN-012 | RN-006, RN-014, RN-015 | RN-008, RN-011, RN-011A, RN-013, RN-016 |
| RNFs verificados | RNF-001 (hash/JWT), RNF-004 | RNF-005, RNF-007 | RNF-001 (TLS), RNF-002, RNF-003, RNF-006, RNF-008, RNF-009, RNF-010 |

* RF013 no MVP 1 cobre apenas a listagem cronológica básica, necessária para demonstrar a publicação. A HU06 completa é entregue no MVP 3.

Critério de priorização. Todas as HUs Must-have (HU01–HU05 e HU08) ficam concluídas até o MVP 2. A única exceção são os cenários de login social, que dependem de credenciais externas (Google Cloud e Apple Developer Program), por isso a preparação começa no MVP 2 e a entrega acontece no MVP 3. As HUs Should-have (HU06, HU07, HU09 e HU10) ficam no MVP 3, que também concentra a verificação dos RNFs e a regressão completa, incluindo o modo offline.

# 5. Detalhamento das Entregas

## 5.1 MVP 1 — Conta Segura e Avistamento Identificado por IA (entrega 10/10/2026)

Objetivo: permitir que um visitante crie uma conta segura, autentique-se, recupere o acesso e publique um avistamento com fotos, geolocalização e espécie identificada pelo BioCLIP e confirmada por ele.

### Iterações e Histórias de Usuário

| Iteração | HU e cenários (DRS v2.0) | Entregáveis técnicos |
| --- | --- | --- |
| 1.1 (28/09–03/10) Acesso | HU01: Cenários 1.1–1.16 e 1.19 HU02: Cenários 2.1–2.5 e 2.8–2.14 HU03: Cenários 3.1–3.6 | Campos e validações de RN-001 a RN-001D no app e na API Contador de falhas e bloqueio temporário na 6ª tentativa "Manter conectado" com sessão de 30 dias (RN-002A) Recuperação de senha com token de uso único e envio de e-mail |
| 1.2 (04/10–10/10) Postagem com IA | HU04: Cenários 4.1–4.6 e 4.12 HU06: Cenário 6.1 (exibição da nova postagem no feed) | Validação de formato JPG/JPEG/PNG (RN-003), de coordenadas (4.4) e de metadados obrigatórios (RN-010) Timeout no cliente HTTP do BioClipModel Selo de conservação a partir do catálogo IUCN/MMA (RN-005) Decisão sobre a sugestão textual de espécie (Seção 9, item 3) |

### Requisitos a serem verificados

| Tipo | Identificadores |
| --- | --- |
| RF | RF001, RF002, RF003, RF009, RF011, RF013 (básico), RF016, RF018, RF019, RF021 |
| RN | RN-001, RN-001A, RN-001B, RN-001C, RN-001D, RN-002, RN-002A, RN-003, RN-004, RN-005, RN-007, RN-009, RN-010, RN-012 |
| RNF | RNF-001 (hash BCrypt e JWT), RNF-004 (inferência ≤ 5 s) |

### Resultado funcional demonstrável (roteiro da demonstração)

- Tentar cadastros inválidos (nome com 2 letras, idade menor que 13 anos, senha sem números, confirmação divergente, e-mail já cadastrado) e mostrar as mensagens de validação.

- Concluir um cadastro válido e ser direcionado à Home.

- Sair, errar a senha 6 vezes seguidas e mostrar o bloqueio e o redirecionamento para a recuperação de senha.

- Recuperar a senha pelo link recebido por e-mail e entrar com a nova senha marcando "Manter conectado".

- Criar uma postagem com 2 fotos e mostrar a recusa de um arquivo GIF e de uma 7ª foto.

- Receber até 5 espécies candidatas com percentual de confiança em até 5 s, com a de maior confiança pré-selecionada; trocar a seleção e confirmar.

- Ver a postagem no topo do feed com espécie, selo de conservação, data, hora e localização.

### Critérios de aceitação da entrega

- Todos os cenários listados na tabela de iterações executados conforme o Dado/Quando/Então do DRS v2.0, com resultado "Aprovado" no checklist (Anexo A).

- As regras RN-001 a RN-001D, RN-003 e RN-010 são aplicadas também pela API: requisições inválidas enviadas diretamente ao backend são rejeitadas com HTTP 400.

- Senhas armazenadas somente como hash BCrypt (fator de custo ≥ 10); nenhuma senha em texto plano no banco ou nos logs (RN-012, RNF-001).

- Bloqueio aplicado na 6ª tentativa consecutiva com falha. Duração proposta de 15 minutos, a registrar no DRS (Seção 9, item 10).

- Token de recuperação de uso único, com validade proposta de 30 minutos (Seção 9, item 10).

- Inferência com média ≤ 5 s em 30 execuções (RNF-004), até 5 candidatas acima do limiar, e nenhum vínculo de espécie sem confirmação explícita do usuário (RN-004).

- Usuário não autenticado não consegue criar postagem: a API retorna HTTP 401 (RN-007).

- Nenhum defeito de severidade crítica ou alta aberto nas HUs da entrega.

### Evidências necessárias para considerar a entrega concluída

| ID | Evidência | Comprova |
| --- | --- | --- |
| E1.1 | Relatório dos testes automatizados do backend (mvn test) cobrindo RN-001–RN-001D, RN-002, RN-003, RN-004, RN-010 e RN-012. | Regras aplicadas na API |
| E1.2 | Checklist de cenários (Anexo A) preenchido para HU01, HU02, HU03, HU04 e 6.1, com resultado e link da evidência por cenário. | Critérios de aceitação das HUs |
| E1.3 | Vídeo da demonstração seguindo o roteiro acima, gravado em Android e iOS. | Resultado demonstrável |
| E1.4 | Planilha com 30 medições de tempo de inferência extraídas dos logs do backend (média e p95). | RNF-004 |
| E1.5 | Captura de consulta SQL mostrando a coluna de senha com hash BCrypt ($2a$10$...). | RN-012, RNF-001 |
| E1.6 | Tag de versão "mvp-1" no repositório Git, notas de versão e documentação da API (Swagger em /swagger-ui.html). | Rastreabilidade da versão entregue |

## 5.2 MVP 2 — Uso em Campo sem Conexão, Mapa e Gestão de Conta (entrega 24/10/2026)

Objetivo: garantir que o usuário registre avistamentos sem internet, com sincronização automática e sem perda ou duplicação de dados; que visualize e filtre os avistamentos no mapa; e que gerencie o próprio perfil, incluindo exclusão e anonimização da conta (LGPD).

### Iterações e Histórias de Usuário

| Iteração | HU e cenários (DRS v2.0) | Entregáveis técnicos |
| --- | --- | --- |
| 2.1 (11/10–17/10) Funcionamento offline | HU04: Cenários 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 | Fila local (padrão Outbox) no dispositivo, com UUID gerado no cliente e fotos copiadas para o armazenamento do app Listener de conectividade (NetInfo) com envio em ordem FIFO Nova tentativa com backoff exponencial, com status "Falha — nova tentativa agendada" Coluna uuid_cliente única no servidor: o reenvio devolve a postagem existente (idempotência) Limite local de 100 registros (RNF-005) Após a sincronização, a inferência é executada e a postagem fica "Aguardando confirmação da espécie" até o usuário confirmar (RN-004; Seção 9, item 2) |
| 2.2 (18/10–24/10) Mapa e perfil | HU05: Cenários 5.1–5.10 HU08: Cenários 8.1–8.16 | Agrupamento de marcadores e filtros por categoria, status e UF/município Card do marcador → ficha da espécie Validação geográfica de coordenadas (RN-006, RNF-007) Alteração de senha, limites de biografia e foto Exclusão com double opt-in e anonimização (RN-015) Edição de postagem pelo autor (RF012) Preparação do login social: projeto no Google Cloud e inscrição no Apple Developer Program |

### Requisitos a serem verificados

| Tipo | Identificadores |
| --- | --- |
| RF | RF004, RF008, RF010, RF012, RF017, RF022 (e regressão dos RFs do MVP 1) |
| RN | RN-006, RN-014, RN-015 |
| RNF | RNF-005 (100 registros offline), RNF-007 (integridade geográfica) |

### Resultado funcional demonstrável (roteiro da demonstração)

- Com o aparelho em modo avião, registrar 3 avistamentos e mostrar o status "Pendente de sincronização". Com a fila cheia (100 registros), mostrar o bloqueio de um novo registro e o aviso ao usuário.

- Religar a rede e acompanhar a sincronização automática na ordem de criação.

- Derrubar o backend durante um envio: mostrar o status "Falha — nova tentativa agendada" e o reenvio automático, sem duplicar o registro.

- Reenviar manualmente o mesmo UUID e mostrar que o servidor responde de forma idempotente, mantendo um único registro no banco.

- Confirmar a espécie sugerida para cada avistamento sincronizado e mostrar a publicação no feed e no mapa.

- No mapa, mostrar o agrupamento e a separação de marcadores com zoom, a busca por "Lobo-guará" e por "Chrysocyon brachyurus", os filtros por categoria, status e UF/município, e a abertura da ficha da espécie a partir do card.

- Tentar registrar uma coordenada no oceano ou fora do Brasil e mostrar a recusa.

- Editar nome, biografia e foto do perfil (com os limites de 255 caracteres e 5 MB), alterar a senha e excluir a conta com dupla confirmação. Mostrar as postagens mantidas com autoria "Usuário Removido".

### Critérios de aceitação da entrega

- Cenários 4.7–4.11, 5.1–5.10 e 8.1–8.16 aprovados no checklist (Anexo A).

- RNF-005: 100 registros completos (fotos e GPS) criados em modo avião são 100% recuperados após a sincronização, sem nenhuma duplicata.

- Idempotência: N reenvios do mesmo UUID de cliente resultam em exatamente 1 postagem no banco.

- A ordem FIFO de sincronização é preservada, comprovada pelos timestamps de criação e de recebimento.

- Nenhuma postagem sincronizada fica visível no feed ou no mapa antes de o usuário confirmar a espécie (coerência com RN-004).

- RN-015: após a exclusão, os itens (a) a (d) são verificados no banco (dados pessoais anonimizados, postagens reatribuídas a "Usuário Removido", gamificação removida e sessões encerradas).

- RN-006/RNF-007: coordenadas fora do território nacional ou em área oceânica são rejeitadas com mensagem ao usuário.

- Regressão do MVP 1 sem falhas.

### Evidências necessárias para considerar a entrega concluída

| ID | Evidência | Comprova |
| --- | --- | --- |
| E2.1 | Vídeo do fluxo offline completo (modo avião → fila → sincronização → falha e nova tentativa → confirmação da espécie). | RF004, RN-014, Cenários 4.7–4.11 |
| E2.2 | Relatório do teste de estresse com 100 registros em modo avião, com a contagem antes e depois da sincronização. | RNF-005 |
| E2.3 | Testes automatizados de idempotência (UUID repetido), validação geográfica e anonimização de conta. | RN-014, RN-006, RN-015 |
| E2.4 | Consultas SQL antes e depois: ausência de duplicatas e dados anonimizados após a exclusão. | RN-014, RN-015 |
| E2.5 | Checklist de cenários (Anexo A) para HU04 (offline), HU05 e HU08, mais a regressão do MVP 1. | Critérios de aceitação das HUs |
| E2.6 | Vídeo do mapa e do perfil (roteiro itens 6 a 8), tag "mvp-2" e notas de versão. | Resultado demonstrável |

## 5.3 MVP 3 — Comunidade, Conhecimento e Produto Final (entrega 07/11/2026)

Objetivo: completar as funcionalidades sociais e educativas, entregar o login com Google e Apple, verificar formalmente todos os requisitos não funcionais e entregar a versão final com RF001 a RF024 verificados, incluindo a regressão do funcionamento offline.

### Iterações e Histórias de Usuário

| Iteração | HU e cenários (DRS v2.0) | Entregáveis técnicos |
| --- | --- | --- |
| 3.1 (25/10–31/10) Comunidade e conhecimento | HU06: Cenários 6.1–6.6 HU07: Cenários 7.1–7.10 HU09: Cenários 9.1–9.5 HU10: Cenários 10.1–10.3 | Filtro do feed por classe; atualização em tempo real e notificação push Ficha técnica com link IUCN, alerta de dados divergentes, rolagem infinita, mini-mapa e placeholder de imagem Álbum pessoal (RF006), ranking (RF007, RN-013), selo de especialista concedido pelo administrador (RF015, RN-008) e desvinculação de espécie por especialista (RF020) Verificação formal de mensagens e de seguidores |
| 3.2 (01/11–07/11) Login social, qualidade e versão final | HU01: Cenários 1.17 e 1.18 HU02: Cenários 2.6, 2.7, 2.15 e 2.16 Regressão de todas as HUs | Login com Google e Apple (validação do ID Token via OIDC e emissão do JWT interno) Campanha de verificação dos RNFs Congelamento de escopo em 01/11; somente correções a partir dessa data Atualização final da matriz de rastreabilidade e dos documentos |

### Requisitos a serem verificados

| Tipo | Identificadores |
| --- | --- |
| RF | RF005, RF006, RF007, RF013, RF014, RF015, RF020, RF023, RF024 e regressão de RF001–RF024 |
| RN | RN-008, RN-011, RN-011A, RN-013, RN-016 e regressão das demais |
| RNF | RNF-001 (TLS 1.3 e varredura OWASP ZAP), RNF-002, RNF-003, RNF-006, RNF-008, RNF-009, RNF-010 |

### Resultado funcional demonstrável (roteiro da demonstração)

- Entrar com Google e com Apple, e mostrar o tratamento de cancelamento ou falha do provedor.

- No feed, aplicar o filtro "Apenas Aves" e curtir uma postagem. Uma nova postagem de outro usuário aparece no topo em tempo real; tocar na notificação push abre a postagem.

- Na enciclopédia, mostrar a grade com rolagem infinita, a busca sem resultados com "Resetar filtros", a ficha técnica com link para a IUCN e o alerta de dados em revisão.

- Um especialista (com selo concedido pelo administrador) desvincula a espécie de uma postagem. O ranking conta apenas avistamentos validados.

- Trocar mensagens diretas e em grupo em tempo real, e mostrar que uma conexão sem token é recusada.

- Seguir e deixar de seguir um usuário.

- Regressão: repetir o fluxo offline do MVP 2 na versão final.

### Critérios de aceitação da entrega

- Todos os cenários das HU01 a HU10 aprovados no checklist final (Anexo A), incluindo a regressão.

- RNF-002: teste de carga no JMeter com 100 usuários simultâneos (meta da Visão v2.0; ver Seção 9, item 4), com ≥ 99% de sucesso e aumento do tempo médio das consultas ≤ 20%.

- RNF-003: teste de usabilidade com 10 usuários, em que ≥ 80% concluem o fluxo "Primeiro Avistamento" em ≤ 3 minutos sem ajuda.

- RNF-006: consumo de bateria ≤ 30% em 60 minutos de uso contínuo com GPS e câmera (Android Battery Historian).

- RNF-008: o status de conservação de uma espécie é atualizado pela fonte de dados sem novo deploy do aplicativo.

- RNF-009: a mesma suíte de testes funcionais é executada em Android e iOS, com paridade das funcionalidades do MVP.

- RNF-010: a API responde conforme o cabeçalho Accept-Language (pt-BR e en).

- RNF-001: comunicação por HTTPS/TLS 1.3 no ambiente de demonstração e varredura OWASP ZAP sem vulnerabilidades de severidade alta.

- Matriz de rastreabilidade (Seção 6) com status "Concluído" para RF001–RF024 e documentos Visão, DRS e DAS atualizados (Seção 9).

### Evidências necessárias para considerar a entrega concluída

| ID | Evidência | Comprova |
| --- | --- | --- |
| E3.1 | Vídeo da demonstração final (roteiro acima) em Android e iOS. | Resultado demonstrável, RNF-009 |
| E3.2 | Relatório HTML do JMeter. | RNF-002 |
| E3.3 | Relatório do teste de usabilidade (roteiro, participantes anonimizados, tempos e taxa de sucesso). | RNF-003 |
| E3.4 | Relatório do Battery Historian e relatório do OWASP ZAP. | RNF-006, RNF-001 |
| E3.5 | Checklist final de cenários de HU01 a HU10, incluindo a regressão offline. | Critérios de aceitação das HUs |
| E3.6 | Matriz de rastreabilidade final, documentos v3.0 (Visão, DRS, DAS), tag "v1.0.0" e notas de versão. | Conclusão do produto |

# 6. Matrizes de Rastreabilidade

## 6.1 Requisitos Funcionais → Entrega

| RF | Nome (Visão v2.0) | HU | Entrega | Verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF001 | Identificação Automatizada de Espécies | HU04 | MVP 1 | Cenários 4.3, 4.6; E1.2, E1.3 |
| RF002 | Captura Automática de Geolocalização | HU04, HU05 | MVP 1 | Cenário 4.4; E1.2 |
| RF003 | Consultar Status de Conservação | HU04 | MVP 1 | Selo exibido na postagem (RN-005); E1.3 |
| RF004 | Registro Offline e Sincronização Automática | HU04 | MVP 2 | Cenários 4.7–4.11; E2.1, E2.2 |
| RF005 | Feed de Interação Comunitária | HU06 | MVP 3 | Cenários 6.1–6.6; E3.5 |
| RF006 | Enciclopédia Pessoal (Catálogo) | HU07 | MVP 3 | Álbum do usuário; E3.5 |
| RF007 | Ranking de Usuários (Gamificação) | HU06, HU07 | MVP 3 | RN-013; E3.1 |
| RF008 | Filtro de Mapa Interativo | HU05 | MVP 2 | Cenário 5.7; E2.6 |
| RF009 | Manter Cadastro de Usuário | HU01 | MVP 1 | Cenários 1.1–1.16; E1.1, E1.2 |
| RF010 | Gerenciar Dados do Perfil | HU08 | MVP 2 | Cenários 8.1–8.16; E2.5 |
| RF011 | Criar Postagem de Avistamento | HU04 | MVP 1 | Cenários 4.1, 4.2, 4.12; E1.2 |
| RF012 | Excluir/Editar Postagem | HU04, HU08 | MVP 2 | Teste de edição/exclusão pelo autor; E2.5 |
| RF013 | Listar Feed de Postagens | HU06 | MVP 1 (básico) / MVP 3 | Cenário 6.1; E1.3, E3.5 |
| RF014 | Consultar Informações da Espécie | HU07 | MVP 3 | Cenários 7.1, 7.2, 7.8; E3.5 |
| RF015 | Atribuir Selo de Especialista | HU08 | MVP 3 | RN-008; E3.1 |
| RF016 | Registrar Coordenadas de Avistamento | HU04, HU05 | MVP 1 | RN-010; E1.1 |
| RF017 | Filtrar Avistamentos por Localidade | HU05 | MVP 2 | Cenário 5.8; E2.6 |
| RF018 | Executar Inferência de Imagem | HU04 | MVP 1 | RN-004, RNF-004; E1.4 |
| RF019 | Vincular Espécie à Postagem | HU04 | MVP 1 | Cenário 4.6; E1.2 |
| RF020 | Desvincular Espécie de Postagem | HU04, HU08 | MVP 3 | RN-008; E3.1 |
| RF021 | Consultar Espécies por Postagem | HU04, HU05 | MVP 1 | Exibição no feed e nos detalhes; E1.3 |
| RF022 | Listar Postagens por Espécie | HU05 | MVP 2 | Cenários 5.1, 5.2; E2.6 |
| RF023 | Mensagens entre Usuários | HU09 | MVP 3 | Cenários 9.1–9.5; E3.5 |
| RF024 | Seguir Usuários | HU10 | MVP 3 | Cenários 10.1–10.3; E3.5 |

## 6.2 Histórias de Usuário → Iteração

| HU | Título | MoSCoW | Cenários por iteração |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Cadastro de Usuário | Must | 1.1–1.16, 1.19 → It. 1.1 ¦ 1.17, 1.18 → It. 3.2 |
| HU02 | Login de Usuário | Must | 2.1–2.5, 2.8–2.14 → It. 1.1 ¦ 2.6, 2.7, 2.15, 2.16 → It. 3.2 |
| HU03 | Recuperação de Senha | Must | 3.1–3.6 → It. 1.1 |
| HU04 | Postagem de Avistamento com Foto | Must | 4.1–4.6, 4.12 → It. 1.2 ¦ 4.7–4.11 → It. 2.1 |
| HU05 | Localização no Mapa | Must | 5.1–5.10 → It. 2.2 |
| HU06 | Acompanhamento no Feed | Should | 6.1 → It. 1.2 (básico) ¦ 6.1–6.6 → It. 3.1 |
| HU07 | Consulta na Enciclopédia | Should | 7.1–7.10 → It. 3.1 |
| HU08 | Alterar Perfil | Must | 8.1–8.16 → It. 2.2 |
| HU09 | Mensagens entre Usuários | Should | 9.1–9.5 → It. 3.1 |
| HU10 | Seguir Usuários | Should | 10.1–10.3 → It. 3.1 |

## 6.3 Requisitos Não Funcionais → Verificação

| RNF | Meta (DRS v2.0) | Entrega | Método | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Hash BCrypt; TLS 1.3; nenhum dado sensível em texto plano | MVP 1 / MVP 3 | Inspeção do banco; OWASP ZAP | E1.5, E3.4 |
| RNF-002 | Carga simultânea com ≥ 99% de sucesso | MVP 3 | Apache JMeter | E3.2 |
| RNF-003 | ≥ 80% concluem o primeiro avistamento em ≤ 3 min | MVP 3 | Teste com 10 usuários | E3.3 |
| RNF-004 | Inferência ≤ 5 s (média) | MVP 1 | 30 medições em log | E1.4 |
| RNF-005 | 100 registros offline, 100% recuperados | MVP 2 (+ regressão no MVP 3) | Estresse em modo avião | E2.2, E3.5 |
| RNF-006 | ≤ 30% de bateria por hora | MVP 3 | Android Battery Historian | E3.4 |
| RNF-007 | Rejeição de coordenadas inválidas | MVP 2 | Teste automatizado | E2.3 |
| RNF-008 | Troca da base científica sem novo deploy | MVP 3 | Demonstração técnica | E3.1 |
| RNF-009 | Paridade Android/iOS | MVP 3 (verificado em todas as demos) | Suíte idêntica nas duas plataformas | E1.3, E3.1 |
| RNF-010 | Mensagens da API por Accept-Language | MVP 3 | Inspeção de código e teste de API | E3.5 |

# 7. Definition of Done (comum a todas as entregas)

Uma entrega (MVP) só é considerada concluída quando todos os itens abaixo forem atendidos:

- Todos os cenários planejados para a entrega estão com status "Aprovado" no checklist do Anexo A, com evidência vinculada a cada cenário.

- O código está integrado ao branch principal por pull request revisado por pelo menos um integrante diferente do autor.

- Os testes automatizados do backend passam integralmente (mvn test), incluindo os testes de integração com Testcontainers.

- A aplicação sobe do zero com docker-compose up --build e o aplicativo conecta a ela.

- A demonstração foi gravada seguindo o roteiro da entrega.

- Não há defeitos de severidade crítica ou alta abertos nas HUs da entrega; defeitos menores estão registrados com prazo.

- Existe uma tag de versão no Git (mvp-1, mvp-2, v1.0.0) com notas de versão.

- Os documentos afetados (Visão, DRS, DAS e este planejamento) estão atualizados, com o status dos requisitos na matriz da Seção 6.

# 8. Riscos e Mitigações

| Risco | Severidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Complexidade da sincronização offline (idempotência, reenvio, fotos locais) | Alta | Atraso do MVP 2 e repetição da inconsistência apontada pelo orientador | Iteração inteira dedicada (2.1); desenho já especificado no DAS §5.4; testes de idempotência escritos antes da integração; regressão novamente no MVP 3. |
| Login com Apple exige inscrição paga no Apple Developer Program e build iOS | Média | Cenários 1.18, 2.7 e 2.16 não demonstráveis | Preparação iniciada no MVP 2 (Iteração 2.2). Se a inscrição não for viável, registrar formalmente como impedimento externo e demonstrar o fluxo do Google. |
| Latência do BioCLIP em CPU acima de 5 s | Média | Não atendimento ao RNF-004 | Medição já no MVP 1 (E1.4); aquecimento do modelo na inicialização; timeout no cliente HTTP; redimensionamento da imagem antes do envio. |
| Equipe reduzida a 4 integrantes | Média | Menor capacidade por iteração | Must-have concentrado nos MVPs 1 e 2; Should-have no MVP 3; congelamento de escopo em 01/11. |
| Dependência de SMTP para recuperação de senha | Baixa | HU03 não demonstrável | Conta SMTP de teste configurada na Iteração 1.1, com as credenciais em variáveis de ambiente. |
| Divergências entre Visão, DRS e DAS (Seção 9) | Média | Critérios de aceitação ambíguos na banca | Resolver os itens da Seção 9 até o MVP 1 e registrar tudo na versão 3.0 dos documentos. |

# Anexo A — Modelo de Registro de Evidências por Cenário

Preencher uma linha por cenário planejado para a entrega. O link da evidência deve apontar para um vídeo, captura de tela, relatório de teste ou consulta ao banco armazenado na pasta de evidências da entrega.

| Cenário | Resultado esperado (DRS) | Resultado obtido | Evidência (link) | Status | Responsável | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 — 1.9 | Cadastro impedido e mensagem de idade mínima exibida |  |  | Aprovado / Reprovado |  |  |
| HU04 — 4.10 | Servidor descarta a duplicata e confirma de forma idempotente |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |